公开招标文件

项目名称：东莞市湾区国际制造中心总部预算审核

项目编号：DGQS-WQ-03-017-020（2021）

招 标 人：东莞市旗美投资发展有限公司

广东泰通伟业工程咨询有限公司

二〇二一年七月

目   录

第一篇 投标邀请书	2

第二篇 投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、 投标人须知	6

（一）总则	6

（二）招标文件	7

（三）投标文件的编制	8

（四）投标文件的密封、递交	12

（五）开标、评标与定标	13

（六）授予合同	16

（七）质疑与回复	18

第三篇 用户需求书	19

第四篇 评标工作大纲	24

一、评标原则和目的	24

二、评标程序	24

三、评分标准和细则	26

第五篇 合同条款格式	30

第六篇 投标文件格式	61

- 投标邀请书

广东泰通伟业工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞市旗美投资发展有限公司（以下简称“招标人”）的委托，为东莞市湾区国际制造中心总部预算审核(项目编号：DGQS-WQ-03-017-020（2021）招标所需的服务。本项目采用国内公开招标的招标方式，欢迎合格投标人就本项目提交密封投标。

- 邀请合格投标人就下列所有服务提交密封投标：

- 项目名称：东莞市湾区国际制造中心总部预算审核

- 项目编号：DGQS-WQ-03-017-020（2021）

- 项目预算金额（最高限价）:1570820.21元

- 项目需求：详见招标文件第三篇用户需求书。

- 供应商须满足以下资格条件：

- 供应商须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

（二）供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

（三）供应商参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。

（四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单（以招标代理机构响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（五）本项目不接受联合体投标。

（六）本招标项目不接受本项目的预算编制单位或与本项目的预算编制单位存在直接控股、管理关系的供应商参与投标（需提供承诺书，格式不限）。

（七）供应商未被列入东实集团及下属企业工程建设领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通〔2021〕44号）、（东实通〔2021〕98号）为准】

三、报名时间、地点及方法：

无需报名，招标文件自行网上下载，下载地址：中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）、广东泰通伟业工程咨询有限公司官网-招标采购栏目（http://www.weiyecoltd.com/）。

四、投标文件递交截止时间：2021年 8 月 12 日上午09:30时（北京时间）

[投标文件递交开始时间：2021年  8 月 12 日上午09:00～09:30时（北京时间）]

五、开标时间、地点：

- 开标时间：2021年 8 月 12 日上午09:30时（北京时间）

- 开标地点：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼六楼618室

六、有关此次招标事宜，可按下列联系方式向招标代理机构或招标人查询：

招标代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

地    址：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼六楼606室招标采购部

联 系 人: 冼小姐

电    话：0769-22088829

邮    箱：WYZFCG@126.com

采 购 人：东莞市旗美投资发展有限公司

地    址：东莞市东城区八一路机关二号大院9号楼

联 系 人: 曾工

电    话：0769-28681293

广东泰通伟业工程咨询有限公司

2021年7月21日

- 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 自筹资金。 |
| 4 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一篇投标邀请书 |
|  | 关于联合体投标 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 7 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。 |
| 9 | 招标信息公告媒体 | 中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）、广东泰通伟业工程咨询有限公司官网-招标采购栏目（http://www.weiyecoltd.com/） |
| 11 | 投标文件 | 1.资格证明文件； 2.投标文件（由价格文件、商务文件、技术文件三部分组成；其中价格文件单独装订，商务文件和技术文件两个部分内容可合编成一本）； 3.唱标信封。 |
| 12 | 投标报价 | 1、采用填报工程造价咨询服务收费系数的方式。 2、工程造价咨询服务收费系数的有效区间：工程造价咨询服务收费系数≤ 0.72 ，投标人在投标函填报的工程造价咨询服务收费系数必须在上述有效区间内，否则其投标文件作无效投标文件处理。 3、本项目工程造价咨询服务费最高限价为人民币 1570820.21元。(按本项目工程建安费暂定93498.8920万元，根据合同附件4的计费标准计算的费用为 2181694.74 元后打7.2折计算作为最高限价)。 注： ①本工程按计费标准折后计算费用，投标报价中已包括人工费、仪器仪具使用费、办公费、住宿费、交通费、税金、保险、利润等所有一切费用。 ②本项目工程建安费暂定约93498.8920万元。 ③合同暂定价为：2181694.74 元×中标人的工程造价咨询服务收费系数。最终工程造价咨询费以审定的施工图预算费按第四章合同附件4的计费标准计算的费用乘以中标人的工程造价咨询服务收费系数的结算。 |
| 15 | 投标保证金 | 投标人须提交一份投标保证金，金额为 30000.00 元 提交保证金时应符合下列规定： 投标保证金采用转帐、电汇方式提交，应符合以下要求：采用银行转账、电汇方式提交的，保证金汇入以下投标保证金专用账户，不接收由以投标人分支机构、私人帐户和其他单位转入的保证金。投标保证金必须在投标文件递交截止前到账，投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。且在备注或用途中注明本项目的项目编号。 投标保证金专用账户如下： 账户名称：广东泰通伟业工程咨询有限公司 账号：6232590699050035698 开户行：广发银行股份有限公司东莞东翔支行 |
| 16 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90日内有效 |
| 17 | 投标文件份数 | 1、资格证明文件包封为1包（内含资格证明文件1份）； 2、投标文件密封包封为1包（内含正本1套，副本5套）； 3、唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份）。 |
| 24 | 评标委员会 | 评标委员会成员共 5人：其中招标人代表 1 名；技术、经济等方面的专家 4 人从评审专家随机抽取系统中随机抽取确定。 |
| 28 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 29 | 履约担保 | 履约担保金额：合同咨询酬金暂定价款的10%。 履约保证金账户：招标人指定账户(单位基本账户) |

- 投标人须知

（一）总则

1	资金来源：详见《投标人须知前附表》。

2    招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请书中所叙述的服务招标。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3    招标参照东莞市旗美投资发展有限公司相关招标规定执行。

4	合格的投标人

4.1	合格投标人的条件详见本招标文件第一篇投标邀请书。

4.2	本项目不允许联合体投标。

5	纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3  由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。

5.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和招标代理机构施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6    投标费用

6.1  不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

7    踏勘现场（招标人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。）

7.1  投标人应按本《投标人须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

7.2  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3  经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

（二）招标文件

8	招标文件的构成

8.1	招标文件包括：

第一篇	投标邀请书

第二篇	投标人须知

第三篇	用户需求书

第四篇	评标工作大纲

第五篇	合同条款格式

第六篇   投标文件格式

8.2	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

8.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- “招标人”系指东莞市旗美投资发展有限公司。

- “招标代理机构”系指广东泰通伟业工程咨询有限公司。

- “供应商”系指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

- “投标人”系指响应招标、参加投标竞争并且已向招标人（或招标代理机构）递交投标文件的的供应商。

- “中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会”系指依法组建，负责本次招标的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的招标人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由招标代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系统由本次招标所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- 货币单位均为人民币元。

- 盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

- 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

- “服务”系指投标人须向招标人提供的符合招标文件要求的服务。

- “货物”系指投标人须向招标人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及货物来源地的，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标人必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

8.4 知识产权

投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

9	招标文件的澄清或修改

9.1	招标人或招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在投标截止时间至少15日前，澄清或者修改以更正公告予以通知所有潜在投标人；不足15日的，招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。并在指定的招标信息发布媒体上发布更正公告。

9.2	招标人或招标代理机构可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将以变更公告予以通知所有潜在投标人，并在指定的招标信息发布媒体上发布变更公告。

9.3  招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

（三）投标文件的编制

10	投标使用的文字及度量衡单位。

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4 招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10.6 投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。如有要求，投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

10.7 投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制招标文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8 投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

10.9 资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

10.10 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签名。

10.11 弄虚作假

10.11.1使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

10.11.2投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

11	投标文件的组成（格式见第六篇投标文件格式）

11.1 资格证明文件

11.2 投标文件由价格文件、商务文件、技术文件组成。

11.3 唱标信封

11.4 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12	投标报价

12.1 本次招标，投标人必须就招标文件用户需求书中所有服务内容进行响应，否则无效。本项目预算详见第一篇投标邀请书，投标人报价超出最高限价视为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.2 投标总报价包括招标文件要求全部货物及服务所需的费用、履行合同所有相关内容所需的费用、国家规定的所有税费及其他一切隐含或不可预见的费用。

12.3 投标人应以人民币为结算单位。

12.4 投标人投标总报价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总报价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.5	投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

13	证明投标人的合格性的证明文件

13.1	根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2	投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标人须知前附表》。

14	证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1	投标人须提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3 为说明第14.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成招标内容和包含的全部实际工序及服务，以使招标人满意。

15	投标保证金

15.1 投标保证金金额及账户信息及方式：详见《投标人须知前附表》。

15.2 投标人应在投标文件递交截止前提交相应的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.3 投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标代理机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知（15.8）的规定没收投标人的投标保证金。

15.4★投标保证金采用转帐、电汇方式提交，应符合以下要求：采用银行转账、电汇方式提交的，保证金汇入以下投标保证金专用账户，不接收由以投标人分支机构、私人帐户和其他单位转入的保证金。投标保证金必须在投标文件递交截止前到账，投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。且在备注或用途中注明本项目的项目编号。

15.5 凡没有根据本须知（15.2和15.3）的规定随附有效的投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.6 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人如果按照招标文件第16.3条的规定延长了投标文件有效期，则投标担保的有效期也相应延长。

15.7 中标人在签订合同并按招标文件第36条规定提交履约担保金后，携带退保证金声明函、投标保证金汇款单复印件（加盖公章）和合同正本到招标人处办理投标保证金（无息）退回手续。

15.8 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的；

- 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

- 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的（弄虚作假情形详见第10.11款）。

15.9 在中标通知书发出后，未中标投标人的投标保证金，由招标人自行返还至投标人的原转出帐户。

16	投标有效期

16.1	投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17	投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备投标文件一份正本和《投标人须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖公章。

17.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人或其授权代表签名，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3	投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签名确认，并加盖公章。

17.4	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖公章。

17.5	投标文件的封面应注明“招标项目名称、项目编号、投标人名称、投标日期等”。

17.6	电子文件用U盘或光盘储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7	电报、电传、传真的投标概不接受。

（四）投标文件的密封、递交

18	投标文件的密封和标记：

18.1	投标人应将投标文件（不含资格证明文件和唱标信封）密封在一个不透明的外层封装中。

18.2	资格证明文件和唱标信封应分别单独密封，与投标文件一同提交。

18.3	投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖公章；

18.4	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致招标代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19	投标文件的递交、接收

19.1 投标人代表应按《投标人须知前附表》所规定的时间和地点向招标人递交投标文件。

19.2 在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，招标人和招标代理机构将拒绝接收。

19.3 招标人可按照第9款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，已规定的招标代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20	迟交的投标文件

根据第19款规定，招标代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

21	投标文件的修改和撤回

21.1	投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向招标代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2	投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3	递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

21.4	投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则招标代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

21.5 至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被招标人和招标代理机构拒绝并原封退回给投标人：

（1）招标人和招标代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，投标人不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第21.1款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第18款规定密封的投标文件。

（五）开标、评标与定标

22	开标

22.1	招标代理机构按照招标文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

22.2 开标会由招标代理机构主持，投标人的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

22.5 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除招标任务取消外，招标代理机构将重新招标。

22.6  招标代理机构将做开标记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

23	评标过程的保密性

23.1	递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

23.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标代理机构和招标人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

23.3  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24	评标委员会

24.1	招标代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员组成详见《投标人须知前附表》，技术、经济等方面的专家在开标前一日由评审专家随机抽取系统中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关招标规定。

24.2	评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3	评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向招标人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守有关招标的法则、规定，遵守有关招标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25	投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，公开招标项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26	投标文件的澄清

26.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27	对投标文件的比较和评价

27.1	评标委员会将对符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）

28	评标原则及方法

28.1	坚持“公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。

29  定标

29.1 招标人确认评标委员会推荐的评标结果后，由招标人对中标候选投标人的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选投标人有下列情形之一的，将移交相关监督部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标人、其他投标人恶意串通的；

- 向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（6）项情形之一的，中标无效。

29.3 招标代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送招标人。招标人依法确定中标人。

30  资格后审

30.1 招标人将根据本文件中的要求，对评委会推荐的中标候选人进行资格后审。

30.2 中标候选人须无条件配合资格后审，否则招标人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还。

30.3 资格后审须提供包括但不限于营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩等重要证明文件的原件进行核对，综合考察中标供应商的履约能力。如招标人要求还须提供业绩证明的其他材料,中标候选人须配合提供。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

30.4 如发现中标候选人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还；给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

30.5 招标人有权审查中标候选人是否具备履行合同的能力，包括但不限于对其规模、人员、场地、生产能力、供货能力等方面的核实或现场考察。如果审查通过，招标人将把合同授予该中标人；如果审查没有通过，招标人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还，并依次审查下一名中标候选人是否具备履行合同的能力或重新招标。

31	中标通知

31.1	招标代理机构自招标人确定中标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在指定的招标信息媒体上公告中标结果。

31.2	《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对招标人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32   废标的认定

32.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

32.2 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

32.3 投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的或均超过了最高限额；

32.4 因重大变故，招标任务取消的。

32.5 未按招标文件规定提交投标保证金的；

32.6 投标人资格条件不满足招标文件要求；

32.7 投标文件未按招标文件要求编制、签字和盖章的；

32.8 本次招标所要求具备的各项证件、证书、及个人身份证失效或被相关行政部门扣留或吊销的；

32.9 经认定属于33款规定的串通投标情形的；

32.10 属于招标文件中规定为无效标的；属于法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的。

33   有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

33.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

33.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

33.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

33.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

33.5 不同投标人的投标文件相互混装;

33.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（六）授予合同

34	授予合同的准则

34.1 招标人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对招标人最为有利的投标人。

34.2 招标人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

35	合同的订立和履行

35.1 招标代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

35.2 中标人在收到中标通知书后，30天内必须与招标人签订合同，否则招标人有权取消其中标资格。中标人应派授权代表与招标人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签定合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。在合同签订时，应注意合同中约定的工期开始时间不得早于合同签订时间。

35.3 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报相关监督管理部门和招标代理机构备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报相关监督管理部门和招标代理机构。

36	履约担保

36.1 本项目履约担保金额为合同咨询酬金暂定价款的10%。

36.2 签订合同前，中标人应提交履约担保。

36.3 中标人向招标人提交履约担保，履约担保形式：☑履约保证金；☑ 银行履约保函；□担保公司履约担保书。履约担保金额：合同咨询酬金暂定价款的10%。履约担保账户：招标人指定账户。

36.4 履约保函应是由银行支行一级或以上银行机构出具，并经甲方同意，非东莞市行政区内的银行出具的保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书或其他证明资料。履约保函应为见索即付保函，履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和招标合同的要求。

36.5 如果中标人提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，中标人应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视中标人违约，招标人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金帐户。

36.6 履约担保期限从合同签订之日起至项目服务完工验收合格并结算完毕后，经双方签字7天内保持有效。

36.7 若中标人不能按本招标文件（36.1至36.4）的规定提交履约担保的，招标人将有权取消中标人的中标资格（招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标），投标保证金不予退还，给招标人造成的损失如果超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

36.8 为取得履约担保所需的费用，由中标人承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由中标人承担。

36.9 若中标人在合同履行过程中出现项目质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况，招标人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；中标人造成招标人损失的，招标人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以赔偿。

36.10 下列任何情况发生时，招标人有权行使享有的担保权利：

（1）中标人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（2）中标人在履行合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了招标人的利益。

36.11 在整个项目验收合格后，中标人向招标人提交退回履约担保的申请，招标人办理履约担保退还手续。

37	招标代理服务费

37.1	本项目服务费由招标人支付。

38  招标人在授予合同时变更货物和服务数量的权利

38.1合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。当追加金额超过原合同的金额的百分之十，由招标人重新组织招标活动。

39.  发票

39.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向招标人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

39.2 在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则以开具发票的时间为准，以原合同约定价格不含税金额不变作为基准，按照新税率重新计算含税价格。

（七）质疑与回复

40   质疑与回复

40.1 质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

40.2. 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名并加盖公章。

40.3. 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖公章）在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向招标代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

40.4. 投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向招标代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

40.5.投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

40.6.质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签名并加盖公章。招标代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加招标活动。

40.7.	招标代理机构在收到投标人的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对招标人、招标代理机构的质疑答复不满意，或招标人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

- 用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：东莞市湾区国际制造中心总部预算审核

2、项目地点：东莞市国际商务区

3、项目规模：东莞市湾区国际制造中心总部项目总用地面积 13,313.85 平方米，总建筑面积约15.86万平方米，最大高度﹤150米。土地用途为商务金融用地、交通服务场站用地，拟建设内容包括商业、办公、地下通道、停车场、公共配套用房及公共配套设施等。（具体建设规模及内容以批复的文件为准）。

4、投资金额：项目总投资约187000万元，其中工程投资约109997.52万元。

5、服务期限：从合同签订之日起至咨询合同结算完毕经双方确认后结束，质量保证期由咨询合同结算完毕经双方确认之日起1年。

二、服务内容

包括但不限于以下内容：

1、施工图的预算、工程量清单、定额工期文件及施工图阶段目标成本的审核；

2、施工图预算相关的造价分析并按发包人要求出具相关文件；

3、施工招标（如有）电子化工程量清单审核；

4、发包人委托的其他工作：包括但不限于进行经济技术指标分析、参与各方组织的关于工程造价控制的工作会议、信息化管理、项目合约管理等。

三、对造价咨询单位（中标后）要求

1、造价咨询单位应严格按照国家和省、市有关财政、财务、基建管理、工程造价的法规、政策文件的有关规定、以及招标人有关投资管控与造价管理的相关规定和对造价咨询成果文件的要求，本着合理、合规节约投资的原则，客观、公正地开展财政投资项目造价咨询工作，按时保质保量提供造价咨询服务，对造价咨询成果的真实性、准确性、完整性、合法性、合理性负责，并负有保密责任。

2、中标后，造价咨询单位必须按投标时提交的拟派本项目的造价咨询项目负责人、专业负责人、专业造价人员及相关工作人员在东莞定点办公。造价咨询单位必须在东莞市设有固定的办公场所、资料档案保管场所；配备专业造价管理软件和交通工具等。

3、造价咨询单位人员连续二次不参加工作例会或有关专题会议等，发包人代表将记录缺位人员情况，必要时提出更换人员请求，或书面告诫，直到经发包人认可的人员到位。

4、如果造价咨询单位人员渎职、拒不执行发包人意见、服务态度恶劣，影响工作的，发包人认为有必要更换造价咨询单位人员时，将出具书面通知(无需说明理由)，造价咨询单位应立即撤换，并重新委派经发包人认可的人员到位。

5、所有造价技术人员均应专业对口或具有与其岗位工作相适应的工作经历；具有作风正派、廉洁奉公、吃苦耐劳、认真负责的品质，身体健康能胜任现场工作。。

四、对造价咨询单位（中标后）投入本项目的专业人员要求

1、本项目需配备的专业人员详见本篇附件二：造价咨询服务人员配备要求表。

2、造价咨询单位明确拟派造价人员必须熟悉财政、财务、工程造价管理政策，能充分胜任从事工程项目造价咨询工作。中标后，造价咨询单位应在与发包人签订合同前按投标时的拟派造价人员名单报招标人备案。

3、造价咨询单位必须在拟派人员名单中按发包人要求安排足够的技术人员开展工作，并明确各个项目的造价人员，如发包人认为造价咨询单位派出的造价人员不足以按期完成造价咨询任务，造价咨询单位应按发包人要求增派符合《造价咨询服务人员配备要求表》的造价人员。 如发包人认为造价咨询单位派出的造价人员不能胜任工作，发包人有权要求造价咨询单位更换造价人员；

4、造价咨询单位必须具有保证业务需要的项目造价管理系统、交通工具、办公 设备和造价咨询管理软件等。

5、造价咨询单位须独立完成发包人委托的造价咨询业务，不得将造价咨询任务转让第三方完成，保证项目资料的完整，不得遗失、损坏项目资料，并按发包人的要求按期做好已完项目的相关资料移交和归档工作。未经发包人同意，不得以任何形式向任何单位或个人披露造价咨询项目有关的信息，不得对外提供、泄露审核有关情况。

五、质量要求

1、能够承诺保证有足够的人力、物力等资源保证按时按质按量完成委托的造价咨询业务，提供优质服务，并制订管理质量控制措施，作出违约责任、以经济赔偿大小的承诺，对造价咨询成果的真实性、准确性负责的，建立三级复核制度。

2、严格按照国家和省、市有关财政、财务、基建管理、工程造价的法规、政策文件的有关规定、以及招标人有关投资管控与造价管理的相关规定和对造价咨询成果文件的要求，本着合理、合规节约投资的原则，客观、公正地开展财政投资项目造价咨询工作，按时保质保量提供造价咨询服务，对造价咨询成果的真实性、准确性、完整性、合法性、合理性负责，并负有保密责任。

3、咨询人在对设备材料价格进行询价时，对有品牌规定的，每一个推荐品牌都应该询价，没有品牌规定的，被询价单位不得少于3家，做好询价记录，并按规定格式要求提交给发包人。询价记录书面证明资料应包括询价时间、地点、询价方式，被询价单位及人员、类别或类型，询价情况和其他询价过程应记录的事项。

4、清单设置及工程量计算执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500--2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854--2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856--2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857--2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB 50858--2013)及《广东省工程量清单计价指引（2013)》，定额执行《广东省建设工程计价通则（2018）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）金属结构工程—钢结构》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、及《广东省建筑、装饰工程工程量清单计价指引(2013)》、《广东省安装工程工程量清单计价指引(2013)》。

5、现行最新的工程造价规范性文件与第（四）点不一致的，按最新的规定执行。

六、设计图纸

本项目工程暂无设计图纸，中标后由招标人提供给中标人。

- 工程造价咨询服务费估算

本项目的工程造价咨询服务费估算详见本篇附件一《东莞市湾区国际制造中心总部工程造价咨询服务收费估算表》。

八、人员要求

拟投入项目组成员配置合理、专业齐全、经验丰富，人员配置的最低要求须满足本篇附件二《造价咨询服务人员配备要求表》。

九、付款方式

（1）乙方按合同约定提交约定的初步成果文件，经甲方确认后30个日历天内，甲方支付乙方咨询服务费合同价的50%；

（2）乙方按合同约定提交约定的正式成果文件，并经甲方确认后30个日历天内，甲方向乙方支付至咨询服务费合同价的80%；

（3）本合同在乙方提交完整合格竣工验收结算资料并经甲乙双方确认结算金额后30个日历天内，甲方向乙方支付至咨询服务费结算价的100%。

注：成果文件（初步成果及最终成果）包含但不限于：纸质成果文件一式3份、电子光盘2份。纸质成果文件应包含施工图预算、经济指标分析报告、主要材料含量分析表（见合同附表）等；电子光盘应包含软件格式及excel格式的套价文件、软件格式及excel格式的算量文件，excel格式的零星工程量计算底稿等。本工程计价及算量采用软件为：广联达，如确需采用其它算量软件，需征得招标人的确认；

附件一：东莞市湾区国际制造中心总部预算审核收费计算表

| 项目名称 | 东莞市湾区国际制造中心总部预算审核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人 | 东莞市旗美投资发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| 预算基价(元) | 934988920.00 |  |  |  |  |  |
| 收费标准 | 粤价函[2011]742号 |  |  |  |  |  |
| 其它说明 | 东莞市财政投资项目造价咨询服务收费项目和收费标准 |  |  |  |  |  |
| 收费基数(万元) | 分档预算价(元) | 审核概算费率 | 清单费率 | 预算费率 | 清单收费 | 预算收费 |
| 100万以下 | 1000000 | 0.20% | 0.30% | 0.18% | 3000.00 | 1800.00 |
| 100万-500万 | 4000000 | 0.18% | 0.25% | 0.16% | 10000.00 | 6400.00 |
| 500万-1000万 | 5000000 | 0.16% | 0.24% | 0.14% | 12000.00 | 7000.00 |
| 1000万-5000万 | 40000000 | 0.13% | 0.22% | 0.12% | 88000.00 | 48000.00 |
| 5000万-10000万 | 50000000 | 0.12% | 0.20% | 0.09% | 100000.00 | 45000.00 |
| 10000万-100000万 | 834988920 | 0.11% | 0.18% | 0.08% | 1502980.06 | 667991.14 |
| 100000万以上 | 0 |  | 0.18% | 0.08% | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 934988920 |  |  |  | 1715980.06 | 776191.14 |
|  | 标准收费 |  | 降幅率 |  | 金额(元) |  |
| 审核预算服务费用 | 1715980.06+776191.14*0.6=2181694.74 |  | 80.00%*0.9=72.00% |  | 1570820.21 |  |

注：上表中的造价咨询工作内容及收费基数均为暂定，结算时以实际委托的造价咨询工作内容及相应的收费基数，按招标文件第五篇“合同条款格式”附件4《东莞市财政投资项目造价咨询服务收费项目和收费标准》的规定计算后乘以中标人的工程造价咨询服务收费系数结算。建设工程项目（包括房屋建筑、市政工程、园林绿化、安装工程、城市轨道交通）招标控制价（含工程量清单）编制费按单独编制预算收费标准的60%和单独编制工程量清单收费标准两项相加计算，其他情况预算编制费按照定额计价法收费标准计费。上述工程招标控制价（含工程量清单）、预算审核费按照相对应的编制费乘以0.9的系数计算。另外房屋建筑抽钢筋费另计。

★附件二：造价咨询服务人员配备要求表

造价咨询服务人员配备要求表

| 序号 | 职务/专业 | 资格要求 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造价咨询项目负责人 | 具备住建部核发的造价工程师（或一级造价工程师）注册证书，并且注册在投标人本单位。 | 1 | 专职服务本项目 |
| 2 | 土建专业负责人 | 具备住建部核发的造价工程师（或一级造价工程师）注册证书，并且注册在投标人本单位。 | 1 | 专职服务本项目 |
| 3 | 安装专业负责人 | 具备住建部核发的造价工程师（或一级造价工程师）注册证书，并且注册在投标人本单位。 | 1 | 专职服务本项目 |
| 4 | 土建专业造价人员 | ①工程类专业大专及以上学历； ②建设工程类初级或以上技术职称。 或 具备住建部核发的造价工程师（或二级或以上造价工程师）注册证书，并且注册在投标人本单位。 | 8 | 结构预算专业3人，建筑装饰预算专业3人，幕墙预算专业1人，园林绿化预算专业1人 |
| 5 | 安装专业造价人员 | ①工程类专业大专及以上学历； ②建设工程类初级或以上技术职称。 或 具备住建部核发的造价工程师（或二级或以上造价工程师）注册证书，并且注册在投标人本单位。 | 6 | 电气预算专业2人，弱电预算专业1人，采暖通风预算专业1人，消防预算专业1人（包括消防水和消防电），给排水预算专业1人 |
| 6 | 合同管理及资料员 | ①工程类专业大专及以上学历； ②建设工程类初级或以上技术职称。 | 1 | 其中一人专职服务本项目 |
| 合计 |  |  | 18 |  |

注：1、上表所列专业和人员基本要求是投标人通过符合性审查的最低要求且不得兼任，投标人必须满足，否则作废标处理（招标人可要求中标人根据工程进度计划时间无条件调整加派造价工程师（或一级造价工程师）或其他专业造价人员的人数，加派人员必须两个日历天到位）。

2、相关人员资格证明材料为满足基本要求的相关证明资料，包括但不限于：注册造价工程师资格证复印件（如有）、造价师注册证书复印件（如有，二级造价工程师未注册的可提供相应的资格证书）复印件、专业技术职称资格证（如有）复印件、学历证复印件、社保证明复印件等。

3、上述人员必须附上在投标人处缴纳的社保证明文件（社保证明应为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月的有效证明材料，可以是在投标人总公司或分公司的社保缴纳证明文件，可以是原件或复印件但均需加盖投标人公章），社保缴纳证明文件应具备社保管理机构印章。

- 评标工作大纲

## 一、评标原则和目的

- 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

- 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

## 二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

公开招标项目开标结束后，招标人或者招标代理机构按《资格性审查表》将依法对投标人的资格进行审查。投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审。

《资格性审查表》

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 投标人资格声明书 |
|  | 附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件 |

- 对投标人的符合性检查

评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件按《符合性审查表》进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

《符合性审查表》

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件的规定提交投标保证金的 |
| 2 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |
| 3 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 |
| 4 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的 |
| 5 | 无负偏离标注“★”符号的条款。 |
| 6 | 未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

（三）以上资格性检查、符合性检查中带有不合格分项的投标文件，将作无效标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，招标人和招标代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（四）经评标委员会符合性审查确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。

（五）投标文件的澄清及细微偏差修正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

（六）投标文件的比较与评价。

- 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格的评估，综合比较与评价。

- 商务评价:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

- 技术评价:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

- 价格评估:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效投标人的最低评标价。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实招标政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（七）得分统计及推荐中标候选人名单

1、按照评标程序的规定和依据评分标准，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，独立评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。

2、综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分。技术商务、价格得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐两名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

4、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级监管部门。投标人对本条第一款情形提出质疑的，招标人或者招标代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告监管部门。

（八）编制评标报告

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选投标人排序表；

6、评标委员会的授标建议。

## 三、评分标准和细则

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（40分） |  |  |  |
| 1 | 企业 财务状况 | 3分 | 投标人连续三年（2018—2020年）都盈利的得3分，连续两年盈利的得1分，其他的不得分。 本项最高得3分。 以投标人提供以会计师事务所审计的财务报表复印件的统计数据作为评审依据。 |
| 2 | 企业 信用 | 5分 | 1、投标人具有造价咨询企业信用等级AAA级证书（有效期内）的、得3分，AA级证书（有效期内）的、得1分，本分项最高得3分。 注：以投标人提供相关有效的资料证明复印件作为评审依据，否则不得分。 2、投标人自2015年1月1日起连续三年获得 “守合同重信用评价”的，得2分；连续二年获得“守合同重信用评价”的，得 1分,本分项最高得2分。 注：需提供工商系统颁发的有效证明材料复印件，作为评审依据，否则不得分。 |
| 3 | 企业获奖情况 | 6分 | 投标人承接过的造价咨询类项目业绩中2015年07月01日至2021年07月01日获得业绩奖项或投标人2015年07月01日至2021年07月01日获得企业奖项的： ①获得国家级或部级或国家行业协会、省级建设行政主管部门或省级行业协会颁发的业绩或企业奖项的，每项得2分，本分项最高得4分； ②获得市级建设行政主管部门或市级行业协会颁发的业绩或企业奖项的，每项得1分，本分项最高得2分； 本项最高得6分。 [注：①颁发单位包括行政区政府、建设行政主管部门或行业协会（学会）；②获奖时间以获奖证书颁发时间或网上公示获奖时间为准；③需提供获奖证书复印件或网上公示获奖页面截图凭证，得奖项目按高分项只计算一次、不重复计分。] |
| 4 | 企业业绩 | 12分 | 投标单位自2015年07月至01日至2021年07月01日承接过建筑高度超过100米的超高层建筑工程造价咨询服务的每个得4分，本项满分12分。 注：①造价咨询业绩证明资料须提供咨询合同（或协议书）关键页复印件，及与项目相关的发票或完税证明等材料（张数不限）。②咨询业绩以咨询合同（或协议书）签订时间为准。③如提供的咨询合同（或协议书）无法显示建筑物高度的，可提供投标人另行出具的有效证明材料复印件。④同一项目的业绩不能重复计分，如重复时按高分值计取。 |
| 5 | 拟派从事本项目服务人员情况 | 14分 | （1）拟派项目负责人： ①具备高级（或以上）职称的得2分； ②具有省级或以上造价主管部门专家或协会资深会员或优秀造价师的得2分；具有市级造价主管部门专家或协会专家库专家的得1分； 本分项最高得4 分。 （2）拟派专业负责人同时具备注册造价工程师（含一、二级注册造价工程师并注册在投标人本单位）和高级（或以上）职称的每人得2分，本分项最高得4分。 （3）拟派造价人员具有注册造价工程师（含一、二级注册造价工程师并注册在投标人本单位）的，每人得1.5分，本分项最高得6分。 |
| 技术评分（50分） |  |  |  |
| 1 | 组织与管理 | 0-5分 | 依据投标人所提供的方案中组织合理程度、管理到位情况等进行综合评价。 |
| 2 | 项目重点、难点分析及解决方案 | 0-15分 | 依据项目重点、难点分析描述准确性，是否有针对性措施等进行综合评价。 |
| 3 | 工程造价编制进度控制方案 | 0-10分 | 依据投标人所提供的造价咨询服务方案，是否清晰、准确、可操作性强等进行综合评价。 |
| 4 | 工程造价编制质量控制方案 | 0-10分 | 依据投标人所提供的造价咨询服务方案，是否清晰、准确、可操作性强等进行综合评价。 |
| 5 | 合理化建议 | 0-10分 | 依据投标人所提出的合理化建议进行综合评价。 |
| 价格评分（10分） |  |  |  |
| 1 | 价格部分 | 10分 | 价格分计算方法：满足投标文件要求且投标价格（工程造价咨询服务收费系数）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。 |

注：

（1）上证明文件均提供复印件加盖投标人公章，原件备查。

（2）若开标当日评标委员会需要查看以上证明文件原件，供应商请在接到通知后规定时间内携带原件到达评标会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果供应商自行承担。

（3）若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将没收其投标保证金，并依据监督部门相关规定严肃处理，招标人保留追究一切法律责任的权利。

（4）其他说明：

①、财务状况以经独立第三方审计的财务审计报告及附表（资产负债表、利润表、现金流量表）为准。

②、拟派从事本项目造价服务人员需提供投标人企业近半年连续不少于三个月为其购买的社保证明材料（社保证明可以是招标项目公告或投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月的有效证明材料，可以是在投标人总公司或分公司的社保缴纳证明文件）。

③、企业获奖，①颁发单位包括行政区政府、建设行政主管部门或行业协会（学会）；②获奖时间以获奖证书颁发时间或网上公示获奖时间为准；③需提供获奖证书复印件或网上公示获奖页面截图凭证，得奖项目按高分项只计算一次、不重复计分。

④、企业业绩，需提供造价咨询服务合同复印件（必有，合同委托方必须为建设方或政府部门）、与项目相关的发票、中标通知书（如有）复印件及反映造价咨询服务已完成（或者正在履约）的相关证明文件复印件作为证明材料，其中造价咨询服务已完成的相关证明文件以提供工程结算成果报告显示的结算时间（或者委托方出具的业主证明材料显示的完成时间）为准，正在履约的相关证明文件以提供造价咨询服务合同签订的时间为准。

- 合同条款格式

1、本项目造价咨询服务的实际需求方为项目业主。招标人发布本次招标、签发中标通知书，是受项目业主委托、协助项目业主开展前期工作的行为。

2、发包人（项目业主）对招标人的本次招标、签发中标通知书及签订合同的行为予以认可，发包人（项目业主）享有中标合同约定的委托人享有的权利。同时，也承担中标合同约定的委托人的主体责任。

3、承包人确认，承包人对项目业主系本次招标的实际需求方不持异议。作为造价咨询服务的咨询人，承包人确认并同意根据中标合同的约定直接向项目业主履行中标合同约定的各项义务，若承包人存在违反中标合同约定义务的情形，项目业主有权以委托人的名义向承包人直接主张违约责任，承包人不得以中标通知书是由招标人签发为由拒绝向项目业主承担合同义务及违约责任。

单项造价咨询服务合同

合同编号：

东莞市湾区国际制造中心总部预算审核

服务合同

工程名称： 东莞市湾区国际制造中心总部

工程地点： 东莞市国际商务区

委托单位： 东莞市旗美投资发展有限公司

咨询单位：

年    月    日

委托人（以下简称甲方）： 东莞市旗美投资发展有限公司

咨询人（以下简称乙方）：

甲方委托乙方承担工程造价咨询业务，按照《中华人民共和国民法典》，并结合国家建设部、省市有关规定及本工程具体情况，签订本合同。

第一条 项目概况

1.1 工程名称: 东莞市湾区国际制造中心总部预算审核

1.2 工程规模:  东莞市湾区国际制造中心总部项目总用地面积 13,313.85 平方米，总建筑面积约15.86万平方米，最大高度﹤150米。土地用途为商务金融用地、交通服务场站用地，拟建设内容包括商业、办公、地下通道、停车场、公共配套用房及公共配套设施等。（具体建设规模及内容以批复的文件为准）

上部结构:  详见施工图设计文件

基础结构: 详见施工图设计文件

结构形式: 详见施工图设计文件

第二条 服务范围及内容

2.1服务范围： 施工图预算(含工程量清单、定额工期、相关造价分析文件）的审核。具体招标（服务）范围见招标文件第五章造价咨询任务大纲。

2.2服务内容:

根据甲方提供的招标文件、招标图纸、施工合同等资料，乙方完成包括但不限于以下内容：

2.2.1根据以上资料采用清单计价方式进行工程招标控制价（含工程量清单）和预算的审核等；

2.2.2提供相关表格（见附表）及工程造价信息、资料的咨询服务。

2.2.3提交成果文件后，乙方须解答（书面解答应按甲方要求派项目组成员到甲方指定地点负责解答）。

2.2.4对于乙方出具的工程量及造价与最终确定的工程量及造价相比变动幅度超过5%的部分，乙方须以书面形式向甲方澄清说明变动原因。

2.2.5对数地点：甲方指定场所。对数期间所发生的差旅、食宿等一切费用由乙方承担。

第三条 咨询酬金

3.1咨询酬金暂定价款为        元，最终结算金额按《东莞市财政投资项目造价咨询服务收费项目和收费标准》*       折和造价咨询项目的实际情况确定。付款时乙方必须提供具有甲方抬头的等额有效的正式增值税专用发票，未提供发票甲方可拒绝付款；若因乙方未按时提供有效发票导致付款延误，甲方不承担任何责任。

3.2按照现行税收政策规定，每次付款前，乙方必须提供合法、有效、与本合同总价款条款中增值税税率一致的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约。若合同执行期间，遇国家税务政策调整所引起的合同价格变化，按照不含税价格调整结算价格。

3.3履约担保

- 乙方领取中标通知书后，应向甲方提交履约担保，履约担保金额为本合同咨询酬金暂定价款的10%，如果乙方提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，乙方应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视乙方违约，甲方可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金帐户。

- 履约担保期限从合同签订之日起至项目服务完工验收合格并结算完毕后，经双方签字7天内保持有效。

第四条 时间要求

4.1乙方于收齐全套资料后，2个工作日内对资料的完整性提出意见。20个日历天内向甲方提交初步成果文件；25个日历天内向甲方提供正式成果文件；以上工作时间包括审核、对数、现场勘察及复核后修改等时间，并形成双方共同签字确认的成果文件,非乙方原因延误的时间依次顺延。

4.2若因图纸设计质量原因影响乙方工作，乙方应立即书面通知甲方，若甲方在5个日历日内给予答复，则编制时间不予顺延。

4.3 如甲方暂无法提供编制范围内的全部图纸，但其提供的部分图纸已达到乙方进行局部工作的条件，乙方须进行相关工作，如果其余图纸在合理编制日期内提供，则编制日期不予顺延。

4.4乙方未按合同条款、甲方的要求执行，或工作成果质量等达不到甲方的要求，乙方须及时进行整改、修正，直至符合甲方要求验收为止，且最后一次修正稿的提交日为乙方提交工作成果日。

第五条 成果文件及质量要求

5.1成果文件（初步成果及最终成果）包含但不限于：纸质成果文件一式3份、电子光盘2份。纸质成果文件应包含施工图预算、经济指标分析报告、主要材料含量分析表（见附表）等；电子光盘应包含软件格式及excel格式的套价文件、软件格式及excel格式的算量文件，excel格式的零星工程量计算底稿等。本工程计价及算量采用软件为：广联达，如确需采用其它算量软件，需征得甲方的确认；

5.2各专业的计价文件和工程量计算底稿必须按地下室、裙楼、塔楼、转换层（如有）分别编制，其中塔楼须按栋号分别编制，不能将各栋的工程量进行累加，必须依据各分部分项工程的特征、位置、结构形式、用途合理划分子目，不得将材料规格相同但结构形式、用途不一致的子目的工程量进行合并；工程量计算底稿必须分栋、分层、分部位、分轴线注明，便于甲方查验；乙方应自检自查以保证各栋相同规格品牌的材料价格保持一致；

5.3汇总表须分专业、室内外分别汇总，其中土建按地下室、地上、转换层（如有），并按栋号分别汇总；安装工程给排水、电气、消防、采暖通风、弱电等分部分项工程分别汇总；室外工程按室外电气、室外给排水、室外土建等分部分项工程分别汇总；甲方要求以独立费单独列项的应分别汇总；正式成果文件应打印工料机表，如分部分项工程以清单编制，还应打印子定额。

5.4编制说明要内容全面、清楚，要包含工程概况、编制范围、编制依据，工程造价及指标说明等；

5.5乙方提供的成果文件须经专业人员签字，并加盖项目负责人造价师执业印章、咨询单位公章及资质章；

5.6乙方所提交的报告文件必须语句通顺、文字清晰整齐，数据准确，各相关数据必须吻合一致，且相互有明确的索引及标识；

5.7在计价文件编制过程中，乙方必须尊重甲方的意见、解释及补充要求，甲方有权要求乙方对计价文件进行适当修改以便符合其要求；

5.8 乙方提供的成果文件甲方采用比例抽查审核方式。在成果文件选择20%以上（含20%）（比例按建筑面积计算）进行比例抽查审核，并对抽查部分核减金额进行总核减金额换算。

总核减金额换算公式：抽查部分核减金额*（1/抽查比例）

5.9乙方提供的成果文件总价误差应控制在2％以内，单个子目工程量误差应控制在3％以内；主要工程内容不应出现漏项漏量等情况。

5.10以上误差评判标准以甲、乙、承包商等第三方核对共同确认结果为准。

第六条 质量保证措施

6.1如果在计算范围、口径一致的情况下，出现以上第5.9条约定总价误差超过2％(含2%)则视为成果质量不合格, 将遵循以下原则：

6.1.1核减率在2%(含2%)～2.5%，扣罚本合同总价的20%；

6.1.2核减率在2.5%(含2.5%)~3%，扣罚本合同总价的30%；

6.1.3核减率在3%(含3%)以上，扣罚本合同总价的50%；

本条扣罚按核减率所在最高区间扣罚，不拆分区间进行扣罚。

6.2当核对结果出现以下业务过失，将遵循以下原则：

6.2.1未按合同条款规定执行计量或计价，分为：

6.2.1.1超合同约定的承包范围计算，失误一次，扣罚本合同总价的10%；

6.2.1.2未按合同约定的计价方式进行计算，失误一次，扣罚本合同总价的10%；

6.2.1.3将甲分包工程的工程造价计入总包工程造价中，失误一次，扣罚本合同总价的10%；

6.2.1.4将甲供材料的工程造价计入总包工程造价中，失误一次，扣罚本合同总价的10%；

6.2.1.5未按合同约定的下浮率进行下浮，失误一次，扣罚本合同总价的10%；

6.2.2未按图纸做法进行套价，失误一次，扣罚本合同总价的10%；

6.2.3数字小数点点错引起工程量或价格增加，失误一次，扣罚本合同总价的10%；

6.2.4计量范围明显超算（如本工程20层，计算为21层），失误一次，扣罚本合同总价的10%；

以上条款若在扣罚过程中发生重复扣罚，按第6.2条优先扣罚，核减总金额扣除业务过失部分核减金额后的金额再按照第6.1条进行扣罚。

第七条 编制依据

7.1 招标文件、招标图纸、施工合同等与之相关文件。

第八条 双方责任

8.1 甲方责任

8.1.1及时向乙方提供工程项目所需图纸、相关资料。

8.1.2按双方约定支付乙方咨询服务费。

8.1.3未经乙方同意，不得修改乙方的所有成果文件。

8.1.4在乙方工作期间密切配合，提供工作方便,甲方工作人员不得阻碍乙方以及乙方工作人员的正常工作。

8.1.5在咨询业务开展过程中，乙方根据经验对所提供的资料的真实性及其它问题提出书面疑问时，甲方应协助落实其真实与否，并在5个工作日内给予书面确认并回复乙方，若由于甲方未能及时明确或回复的，完成日期相应顺延。

8.1.6甲方在工程量清单编制期间，有权到乙方工作地检查工作计划完成情况及完成质量情况。

8.2  乙方责任

8.2.1严格按照国家、广东省和有关文件规定，及时准确地进行计量及编制。

8.2.2乙方对外提供的工作成果（含工程量计算底稿、工程量清单等相关书面文件及电子文件）的真实性、精确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。

8.2.3在各项目造价咨询工作中，咨询人委派的咨询人员必须固定。原则上不允许更换，如咨询人有特殊情况需更换咨询员，必须在更换以前提前十五天书面通知甲方，并经甲方同意后方可更换。

8.2.4乙方须认真清点并保管好甲方提供的图纸及相关造价资料，工程量清单编制完成后，乙方须如数、原样归还甲方提供的全部造价资料。

8.2.5按本合同约定向甲方提供咨询成果文件并提交完整的工程造价咨询报告。

8.2.6甲方委托的业务乙方必须严格保密，不得向任何无关单位和人员透露有关经济文件、资料及数据。如乙方未遵守保密义务，擅自向第三方透露与本委托业务有关信息，甲方有权终止合同，如造价咨询费用未支付甲方无需支付，如已支付乙方应在甲方终止合同后三日内退还已付全部款项，并且乙方还须赔偿因此给甲方带来的损失。

8.2.7乙方各项工作成果，经甲方审核，如发现工程量计算、套价项目等方面出现错误，乙方须在甲方指出问题后2个工作日内进行全面复核并提交修改后的工作结果。

8.2.8协助甲方解答投标单位投标文件中关于工程量清单部分的疑问。

8.2.9乙方不得私自与参与本工程有利益关系的第三方接触。

第九条 付款方式

9.1乙方按合同约定提交约定的初步成果文件，经甲方确认后30个日历天内，甲方支付乙方咨询服务费合同价的50%；

9.2乙方按合同约定提交约定的正式成果文件，并经甲方确认后30个日历天内，甲方向乙方支付至咨询服务费合同价的80%；

9.3本合同在乙方提交完整合格竣工验收结算资料并经甲乙双方确认结算金额后30个日历天内，甲方向乙方支付至咨询服务费结算价的100%。

9.4每次付款前，乙方应向甲方提供符合法律规定的增值税专用发票，甲方收到发票和其他请款资料并核对无误后，30个日历天内以银行转账方式付款。乙方收款账户信息如下：

户名：

银行：

账号：

第十条 违约责任

10.1 甲方违约责任：

10.1.1甲方不能按约定时间提供施工图纸、相关资料或对乙方问题进行书面答复的，由此，造成时间延长的由甲方负责，完成时间顺延。

10.2 乙方违约责任

10.2.1因乙方原因未按规定时间完成甲方委托的业务，每延长1 个日历天，甲方按人民币2000元扣除咨询服务费；延长时间累计达到10个日历天，甲方有权解除合同，且乙方需向甲方支付违约金50000元。如非乙方原因延误完成时间的，则完成日期顺延。

10.2.2因乙方原因导致成果文件有严重错误，并造成甲方直接经济损失的，乙方应承担赔偿责任，最高赔偿金额不超过本合同咨询服务费总额。

10.2.3乙方在工作期间出现受贿、索贿等情况的，乙方承担法律责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

10.3 以上所有违约金、赔偿金和其它扣减金额不重复计算，且违约金、赔偿金和其它扣减金额的支付总额度不超过本合同咨询服务费的总额。

第十一条 合同组成文件

11.1 本合同文件及附件。

11.2合同执行过程中双方往来的书面文件等。

第十二条

乙方在提供工程造价咨询服务期间，不得接受本项目承包单位的请吃、送礼或其他好处，不得向甲方工作人员提供请吃、送礼、旅游、行贿、给予回扣或其他好处。否则，乙方违反前列情形之一，将承担本合同总价的10%的违约金，造成损失的，应予全部赔偿，最高赔偿金额不超过本合同咨询服务费总额。

第十三条

13.1本合同未尽事宜按住建部、广东省住建厅和东莞市住建局有关规定，双方协商解决，并另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十四条

合同履行过程中，双方须本着互相理解互相支持的原则，及时沟通配合；若有产生纠纷，须友好协商解决；若协商解决不成时，均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条

本合同自双方签订之日起生效。本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等法律效力。

附件1：《阳光合作协议》

附件2：《项目保密承诺书》

附件3：《投入本合同下项目服务人员配置一览表》

附件4：《东莞市财政投资项目造价咨询服务收费项目和收费标准》

附件5：工程造价咨询委托单

甲方：                                  乙方：

法定代表人：                            法定代表人：

合同订立时间：   年   月   日

合同签订地点：东莞市

附件1：《阳光合作协议》

阳光合作协议

甲方：  东莞市旗美投资发展有限公司

乙方：

甲乙双方于      年    月   日签署了       合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察部

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822331（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼204室，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察部收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式  份，甲方  份，乙方  份, 具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：					          乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：				   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	           签约日期：   年   月   日

附件2：《项目保密承诺书》

项目保密承诺书

为保证合作双方实现顺利合作，避免因信息泄露而给受服务企业造成损失，本单位以及本单位派驻本项目人员承诺遵守本保密承诺书内容。

1． 保密信息

本书所示保密信息为合作项目中涉及的以及该项目合作过程中获取的受服务企业或其关联公司尚未公开的信息。

1.1信息内容包含符合法律规定条件的商业秘密，也包含尚未达到法律规定商业秘密构成条件的其他保密材料。包含但不限于：

a. 技术资料：技术方案、工程设计、技术报告、检测报告、勘察报告、实验数据、图纸规划方案、CAD数据资料、成本分析及投资测算等；

b. 商业信息：经营战略、经营方向、经营规划、企划方案、经营项目、项目方案及经营决策等；

c. 财务信息等。

1.2 信息储存方式包含但不限于：

a. 以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片或其它可存取的方式记载的财务、技术或商业信息；

b. 以口头方式说明需要保密的财务、技术或商业信息；

c. 以软件代码、文字图像、分析注释、备忘录、图纸、研究报告、编辑数据等各种方式出现的财务、技术或商业信息等。

1.3 信息范围包含但不限于：

a. 信息包含双方在讨论合作过程中，包括但不限于在受服务企业处参观、考察的过程中以其它形式获得的财务、技术或商业信息；

b. 信息范围不仅包含本项目的各种文件、技术资料等，还包含在双方合作或会议讨论过程中获得的关于受服务企业或其关联公司的其他财务、技术或商业信息。

2. 保密义务

2.1 项目未发布公告之前，不能泄露与此项目相关的招标情况。

2.2 招标文件未出正式发布之前，不能泄露招标文件的具体内容。

2.3 在参与受服务企业会议讨论阶段，不能向外透露会议的信息内容。

2.4 向项目报名人提供项目必须配套资料时，必须要求报名人不能对外泄露项目资料与项目相关信息，否则追究报名人法律责任。

2.5项目发布前后，始终对保密资料保密，不在项目之外使用对方提供的保密信息及掌握的公司保密信息。

2.6未经受服务企业同意，不向任何第三方提供保密信息以及可以接触上述保密信息的手段，包括在公开场合展览，公开对外宣传，作为文章、讯息、参考数据发表。

3. 返还信息

任何时候，只要收到受服务企业的书面要求，承诺人应立即归还全部商业秘密资料和文件，包含该商业秘密资料的媒体及其任何或全部复印件或摘要。如果该技术资料属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，则应删除。

4．保密期限

本承诺书的保密期限，从签订起生效，无限期保密，直至受服务企业宣布解密或所获得的信息已经通过合法的方式为公众所知悉为止。

5、其他责任

保密期限内，因承诺人的泄密行为给受服务企业造成影响的，受服务企业有权按照法律法规的规定追究承诺人违约、侵权及刑事责任。

本企业单位或本人已阅读，并理解和同意遵守本承诺书所有条款，如违反承诺，自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。

承诺单位:（盖章）

法人代表:（签名）

单位拟派人员：（签名）

年  月  日

附件3：投入本合同下项目服务人员配置一览表

| 单位盖章( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专业人员 | 姓名 | 年龄 | 职称或资格 | 执业资格注册编号 | 专业 | 联系电话（手机） |
| 一 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 专业造价工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 预、结算人员 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 校核人员 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 审核人员 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 技术总负责人： 单位法定代表人： |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：东莞市财政投资项目造价咨询服务收费项目和收费标准

东莞市财政投资项目造价咨询服务收费项目和收费标准

| 序号 | 咨询项目名称 |  |  |  | 服务内容 | 收费基数 | 最高收费标准 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 100万元以内 | 101-500万元 | 501-1000万元 | 1001-5000万元 | 5001万元-1亿元 | 1亿元以上 |  |
| 1 | 投资估算的编制或审核 |  |  |  | 依据建设项目可行性研究方案编制或核对项目投资估算，出具投资估算报告或审核报告 | 估算价 | 1.3‰ | 1.1‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 0.5‰ | 0.4‰ | 差额定率累进计费 |
| 2 | 工程概算的编制或审核 |  |  |  | 依据初步设计图纸计算或复核工程量，出具工程概算书或审核报告 | 概算价 | 2‰ | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1.2‰ | 1.1‰ | 差额定率累进计费 |
| 3 | 工程预算的编制或审核 | 清单计价法 |  | 单独编制或审核工程量清单 | 依据施工图编制或审核工程量清单，出具工程量清单书或审核报告 | 预算造价（预算价、招标控制价） | 3‰ | 2.5‰ | 2.4‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.8‰ | 差额定率累进计费 |
|  |  |  |  | 单独编制或审核预算造价 | 依据施工图、工程量清单编制或审核工程量清单报价，出具工程报价书或审核报告 | 预算造价（预算价、招标控制价、投标报价） | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.4‰ | 1.2‰ | 0.9‰ | 0.8‰ | 差额定率累进计费 |
|  |  | 定额计价法 |  | 编制或审核预算造价 | 依据施工图编制或审核工程预算，出具工程预算书或审核报告 | 预算造价（预算价、招标控制价、投标报价） | 3.5‰ | 3‰ | 2.8‰ | 2.7‰ | 2.4‰ | 2‰ | 差额定率累进计费 |
| 4 | 工程结算的编制 |  |  |  | 依据竣工图等竣工资料编制工程结算，出具工程结算书 | 结算价 | 4.5‰ | 4‰ | 3.5‰ | 3.3‰ | 3‰ | 2.5‰ | 差额定率累进计费 |
| 5 | 工程结算审核 |  | （1）基本收费 |  | 依据竣工图、签证资料、工程结算书等进行审核，出具工程结算审核报告 | 送审结算价 | 2.8‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1‰ | 差额定率累进计费 |
|  |  |  | （2）效益收费 |  |  | ¦核减额¦+¦核增额¦ | 5% |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工阶段全过程造价控制 |  |  |  | 工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务 | 概算价 | 12‰ | 11‰ | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 差额定率累进计费，不包括驻场人员的费用 |
| 7 | 工程造价纠纷鉴证 |  |  |  | 受委托进行鉴证 | 鉴证后标的额 | 12‰ | 10‰ | 8‰ | 7‰ | 6‰ | 5‰ | 差额定率累进计费；原被告单方有造价或双方均无造价 |
|  |  |  |  |  | 受委托进行鉴证 | 争议差额 | 争议差额在1000万以下（含1000万）按5%收取，1000万以上按4%收取 |  |  |  |  |  | 双方各有造价 |
| 8 | 钢筋及预埋件计算 |  |  |  | 依据施工图纸、设计标准和施工操作规程计算或审核钢筋（或铁件）重量，提供完整的钢筋（或铁件）重量计算明细表、汇总表或审核报告 | 按实际钢筋使用量 | 12元/吨 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程造价咨询工日收费标准 |  |  |  | 受委托派出专业人员从事工程造价咨询服务 | 工时 | 具有高级工程师职称的注册造价师：190元/人·工作小时；注册造价师或高级职称的咨询人员：150元/人·工作小时；工程造价中级资格专业人员：100元/人·工作小时；工程造价初级资格专业人员：60元/人·工作小时 |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 本计费标准均未考虑各咨询人的投标下浮，具体的咨询服务费用应按《东莞市财政性资金投资建设项目工程造价咨询合同》约定的下浮率计算。

2. 计算咨询服务费用时，以单独出具的成果文件为独立核算单位。对一个造价咨询合同含有多个成果文件的，计算咨询服务费时，以单独出具的成果文件为独立核算单位。每项单独成果文件出具后，可根据该项单独成果文件。

3. 公路、港口及水利工程预算、招标控制价（含工程量清单）的编制费按定额计价法收费标准计费。公路、港口及水利工程预算、招标控制价（含工程量清单）的审核按照编制费乘以0.9 系数计算。

4. 建设工程项目（包括房屋建筑、市政工程、园林绿化、安装工程、城市轨道交通）招标控制价（含工程量清单）编制费按单独编制预算收费标准的60%和单独编制工程量清单收费标准两项相加计算，其他情况预算编制费按照定额计价法收费标准计费。上述工程招标控制价（含工程量清单）、预算审核费按照相对应的编制费乘以0.9的系数计算。另外房屋建筑抽钢筋费另计。

5. 实行驻场审核项目的收费标准按本计费标准乘以1.20 系数计算。

6. 除房屋建筑外，以上编审预、结算的咨询费用已含编审项目的抽审钢筋实际用量的费用。

7. 根据委托，同一咨询人对同一项目的概算及预算（最高报价值）进行编制或审核的，则按以下原则计算：

（1）如第一次委托编审概算，第二次委托编审预算（最高报价值）的，则第一次委托的费用按其相应类型及对应的成果文件计算费用，第二次委托的费用按其第二次委托相应类型及对应的成果文件计算60%的咨询费用。

（2）如同时委托编审概算及预算（投标控制价）的，则按预算咨询费的120%的计算。

（3）如第二次委托编审预算（最高报价值）的范围与第一次委托编审概算的范围明显不同的，则第二次委托与第一次委托不同范围部分按其相应类型及对应的造价计算额外的咨询费用。

8. 属于结算二次审核的项目，咨询费按本计费标准乘以1.20 系数计算。

9. 变更工程预算编制可委托原项目预算编制单位编制，咨询费参照编制预算的计费标准计算。

10. 工程结算审核，基本收费基数为审定金额。审定金额的意义：总价合同方式条件下，审定金额指审定的变更增加工程造价及变更减少工程造价绝对值之和；单价合同方式条件下，审定金额指审定工程结算总造价。另外,效益收费的基数为净核减（或净核增）。

11. 工程结算编制，收费基数“结算价”的定义,在总价合同方式条件下，“结算价”指编制的变更增加工程造价及变更减少工程造价绝对值之和；单价合同方式条件下，“结算价”指编制的工程结算总造价。

12. 收费不足1600 元的，按1600 元计收。

13. 特殊项目的收费标准另行商议。

14. 按以上内容计算咨询费后，不另行计算其他一切费用（如现场查勘、外出考察、外聘专家等）。

15. 以上咨询费为含税金额。

附件5：工程造价咨询委托单

工程造价咨询委托单

| 委托人（单位）： |  | 委托编号: |
| --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  |
| 咨询人： |  |  |
| 工程名称： |  |  |
| 工程地点： |  |  |
| - 咨询内容：1.编制/审核预算( □抽筋 □不抽筋 □定额模式 □清单模式) 2.编制/审核工程标底预算及工程量清单 □ 3.编制/审核估算 □ 4.编制/审核结算 □ |  |  |
| 二、采用造价依据：(1) 按现行计价办法编制 □ (2) 其它要求: 按合同下 □ |  |  |
| 三、时间要求： 1.技术交底时间：xx 年xx月xx日上午10：00，交底地点：甲方会议室，请贵司业务负责人及经办人参加； 2.过程中需协调的问题、及无合同单价须定价的项目，请在xxxx年xx月xx日前全部提交； 3.成果文件初稿需在xx年xx月 xx日前提交； 4.成果文件终稿需在 xx年xx月xx日前提交，并退回所有从甲方处领取的资料； |  |  |
| 四、电子文件命名要求： 文件名称+终稿日期（合同编号+XX项目XX工程） 如：存在问题2009-10-18（XXX工程）； 工程预/结算书2009-10-18（XXX工程）； 预/结算审核工程量表2009-10-18（XXX工程）； 技术经济指标分析表2009-10-18（XXX工程）； 招标工程量清单2009-10-18（XXX工程）； |  |  |
| 五、其他： 1.请贵司在接到委托单扫描件后8小时内，联系我司招标成本部 （办公室电话：0769-28681293，手机 ，电子邮箱： ），并持贵司签字盖章后的委托单及大容量U盘或硬盘到XXXXX领取相关资料。 2.其他未尽事项按《XXX》（合同编号： XXXX）中相应条款执行。 |  |  |
| 东莞市旗美投资发展有限公司招标成本部 |  |  |
| 签发： |  |  |
| xxx年xx月xx日 |  |  |
| 造价咨询公司法定代表人（授权人）(签字盖章)：_________________ |  |  |
| 咨询方本次项目负责(经办)人： , 所负责本次项目的名称： . 手 机： 座机:0769-- . 电子邮箱： QQ号: |  |  |

附件6：东实集团及下属单位工程建设项目造价编制工作手册

|  |  |  |  |  |  | 项目接受编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东实集团及下属单位工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价编制工作手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价咨询服务单位: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价咨询专业： |  | 土建 | □安装 | □市政 | □装饰 | □水利 | □园林绿化 |  |
|  |  |  | □港口 | □公路 | □甲供材料及设备 |  |  | □其他 |  |
|  | 造价咨询类型： |  | □概算 | □预算 | □招标控制价 |  | □进度款 |  |  |
|  |  |  | □拆迁补偿 |  | □其他 |  | □工程结算 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目工作流程表（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目接收编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 索引号: |  |  |
| 中介接收委托阶段 | 收到咨询服务合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托人 |  |  |  |  |  | 签收人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交接项目资料时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托人 |  |  |  |  |  | 签收人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资料接收清单 |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  | 资料接收清单索引号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用户需求 |  |  |  | 要求完成 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 咨询内容 及范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程概况及其它应说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托方 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 咨询方 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目工作流程表（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 索引号: |  |  |  |  |
| 中介咨询计划 | 项目操作人员配置 |  |  |  |  | 项目负责人（或技术负责人） |  |  |  | 复核人员 |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术人员 |  |  |  |  |
|  | 质量目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进度计划 |  |  |  |  | 提交咨询成果文件时间： 年 月 日前。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 咨询实施方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中介机构领导审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介提供咨询服务阶段 | 咨询工作记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送审资料的完 整性审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 图纸审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招标文件审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同文件审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定额版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计费程序文件号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料价格 计价时点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目工作流程表（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 索引号: |  |  |  |  |
| 中介提供咨询服务阶段 | 市场询价情况（询价表作为附件备查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重大事项处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程答疑情况记录表 |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  | 索引号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场踏勘情况记录表 |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  | 索引号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请现场踏勘时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际现场踏勘时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位主动提出补充资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收到补充资料时间 |  |  |  |  | 补充资料名称 （注明变更设计编号、时间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  | 中介主动提出补充资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提出补充资料时间 |  |  |  |  | 实际补充资料时间 |  |  |  | 补充资料名称（注明索引号） |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  | 申请延期情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请时间 |  |  |  |  | 批准延期完成时间 |  |  |  | 实际完成时间 |  |  |  |  | 评审期限延缓申请书（注明索引号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目工作流程表（三） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 索引号: |  |  |  |  |  |
| 中介提供咨询服务阶段 |  |  | 咨询成果审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 初步咨询造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初步咨询完成时间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内部复核情况 |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  | 第三次 |  |  |  | 第四次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  | 日期： |  |  |  | 日期： |  |  |  | 日期： |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 签名： |  |  |  |  | 签名： |  |  |  | 签名： |  |  |  | 签名： |  |
|  |  |  | 项目负责人（或技术负责人）审批情况 |  |  |  | 日期： |  |  |  |  | 日期： |  |  |  | 日期： |  |  |  | 日期： |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 签名： |  |  |  |  | 签名： |  |  |  | 签名： |  |  |  | 签名： |  |
|  |  |  | 初步咨询结果提交委托人时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托方接收人员签名 |  |  |  |  |  |
| 委托人评审阶段 |  |  | 委托人接收项目资料时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接收人员签名 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 送审资料是否完整 |  |  |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  | 缺失情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作手册填写是否完整 |  |  |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  | 缺失情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中介初步咨询成果存在的问题及建议(详细复核记录可作为附件备查): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 经办人签名: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介与委托人对数情况 |  |  | 时间（第一次） |  |  |  |  |  |  |  |  | 对数备忘录 |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时间（第二次） |  |  |  |  |  |  |  |  | 对数备忘录 |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时间（第三次） |  |  |  |  |  |  |  |  | 对数备忘录 |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 项目工作流程表（四） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 索引号: |  |  |
| 对数后修改情况 |  | 每一次修改情况说明（修改情况说明书可作为附件备查）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介再次提交委托人审核情况 |  | 项目 |  | 修改次数 |  |  |  |  | 第一次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  | 第三次 |  |  |
|  |  | 接收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 送审金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委托部门 接收人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目工作流程表（五） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  | 索引号: |
| 成果文件阶段 |  |  |  |  |
| 项目定案时间 |  |  | 定案造价 |  |
| 中介单位项目资料移交归档时间 |  |  | 委托单位接收人员签名 |  |
| 归档资料清单 |  |  |  |  |
| 资料名称 | 资料目录或内容索引号 |  | 页数 | 备注 |
| 图纸 |  |  |  |  |
| 工程量计算底稿及电子文件 |  |  |  |  |
| 成果文件及电子文件 |  |  |  |  |
| 补充资料 |  |  |  |  |
| 备查资料 |  |  |  |  |
| 说明：1、如资料较多，可另附详细资料清单，在本表记录主要内容和资料页数，在备注栏内注明是否完整和详见X附件。 |  |  |  |  |
| 2、凡委托单位转交中介机构的资料均应整理完整后移交委托单位存档，中介机构在评审过程中形成的与审核结果相关的资料（如：询价、对数、查勘、计算等资料）均应归档。 |  |  |  |  |
| 3、本评审手册由被委托单位移交委托人存档。 |  |  |  |  |
| 4、工程量计算底稿如使用专用软件计算的，只打印分楼层分部位的汇总表，不需打印构件明细表。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 咨询项目备查资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 索引号: |  |
| 序号 | 名称或内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无 | 页数 |  | 分项底稿 索引号 |  | 备注 |  |
| 1 | 项目操作人员配置一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资料接收清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程造价计算底稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程答疑情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程现场查勘情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 对数备忘录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 评审期限延缓申请书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 材料（设备）价格信息电话询价记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 材料（设备）价格信息供应商书面报价资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 详细复核记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 修改情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 补充资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、备查材料是指在执行评审业务过程中，为形成评审意见所获取的各种与评审业务有关的重要资料。包括：书面评据、来往函件资料、声象图片资料、现场查勘资料、询价资料、谈话记录、被评审单位各种规章制度、人员情况等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、备查资料应附在工作手册后半部分内，并确定索引号，如2-3-1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、有无该项资料可在相应列中打钩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、工程量计算底稿如使用专用软件计算的，只打印分楼层分部位的汇总表，不需打印构件明细表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介咨询机构自我评价意见表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程造价咨询单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 索引号: |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | □编制 □审核 |  |  | 本项目的主观差错率为 % |  |  |  |  |  |  |
| 项目计划完成时间 |  |  |  |  |  |  | 项目实际完成时间 |  |  |  |  | □按时完成 □延期完成 |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 |  | 各项分值 |  | 具 体 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评分 |  |  |
| 业务水平 |  | 15 |  | 项目配置的相应专业人员在市援建工程管理处备案，且业务能力较强，熟练掌握相应专业计价规范的最高得4分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 积极主动与委托人一起解决咨询问题的最高得3分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 能积极主动提出优化设计方案以及加强项目管理的合理化建议的最高得2分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对项目所取用的技术、工艺、设备等比较了解的最高得4分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 能开展市场调查，了解价格信息，对于非常规项目能作工料单价分析的最高得2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成质量 |  | 30 |  | 项目小组对项目需求有较好的理解，满足造价咨询招标文件、合同文件的服务响应要求的最高得6分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程量计算准确，套用定额及计费程序正确合理，材料价格选取恰当的最高得6分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对设计文件不清晰的内容，能要求委托人澄清，不存在主观臆断的最高得6分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表格之间沟稽关系正确，咨询成果文件（说明书）真实、完整、准确、有条理的最高得5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作质量良好，无重大的主观差错率的最高得7分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作效率 |  | 25 |  | 及时领取委托人的资料开展咨询活动的最高得4分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 按操作规程及时进行对数、现场查勘的最高得3分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对数后做到及时修改，对反馈意见及时核实的最高得5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 及时通知委托人补充相关资料，澄清有关疑问的最高得5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 能严格按委托人的计划时间完成咨询任务的最高得8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范服务 |  | 15 |  | 严格按有关行业规范、工作规程和财政管理要求开展咨询活动的最高得5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 认真执行对数操作规程、现场查勘操作规程的最高得5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对非常规的设备、材料的价格选定，以及非常规的工艺、技术的定额计价，能跟委托人协商确定的最高得2分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 能实行三级复核制度的最高得3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业道德评价 |  | 15 |  | 严格遵守有关廉政建设规定，与委托人和其利益相对人有利害关系的能主动回避；满足要求得5分，有不符合规定行为的不得分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自觉维护国家利益，做到诚信、客观、公平、公正；满足要求得4分，有不符合规定行为的不得分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 没有未经委托人允许擅自与委托人的利益相对人联系工作事宜的得3分，有此行为的不得分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 独立完成咨询任务，没有未经委托人允许擅自委托第三方从事咨询活动的得3分，有此行为的不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员签名 |  |  |  |  |  |  | 审批人员 |  |  |  |  | 评价日期 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位咨询项目评价意见表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 索引号: |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程造价咨询单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目计划完成时间 |  |  |  |  |  | 项目实际完成时间 |  |  |  |  | □按时完成 □延期完成 |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 |  |  | 各项分值 |  | 具 体 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评分 |  |
| 业务水平 |  |  | 15 |  | 项目配置的相应专业人员在市援建工程管理处备案，且业务能力较强，熟练掌握相应专业计价规范的最高得4分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 积极主动与委托人一起解决咨询问题的最高得3分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 能积极主动提出优化设计方案以及加强项目管理的合理化建议的最高得2分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对项目所取用的技术、工艺、设备等比较了解的最高得4分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 能开展市场调查，了解价格信息，对于非常规项目能作工料单价分析的最高得2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成质量 |  |  | 30 |  | 项目小组对项目需求有较好的理解，满足造价咨询招标文件、合同文件的服务响应要求的最高得6分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程量计算准确，套用定额及计费程序正确合理，材料价格选取恰当的最高得6分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对设计文件不清晰的内容，能要求委托人澄清，不存在主观臆断的最高得6分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表格之间沟稽关系正确，咨询成果文件（说明书）真实、完整、准确、有条理的最高得5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工作质量良好，无重大的主观差错率的最高得7分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作效率 |  |  | 25 |  | 及时领取委托人的资料开展咨询活动的最高得4分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按操作规程及时进行对数、现场查勘的最高得3分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对数后做到及时修改，对反馈意见及时核实的最高得5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 及时通知委托人补充相关资料，澄清有关疑问的最高得5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 能严格按委托人的计划时间完成咨询任务的最高得8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范服务 |  |  | 15 |  | 严格按有关行业规范、工作规程和财政管理要求开展咨询活动的最高得5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 认真执行对数操作规程、现场查勘操作规程的最高得5分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对非常规的设备、材料的价格选定，以及非常规的工艺、技术的定额计价，能跟委托人协商确定的最高得2分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 能实行三级复核制度的最高得3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业道德评价 |  |  | 15 |  | 严格遵守有关廉政建设规定，与委托人和其利益相对人有利害关系的能主动回避；满足要求得5分，有不符合规定行为的不得分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自觉维护国家利益，做到诚信、客观、公平、公正；满足要求得4分，有不符合规定行为的不得分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 没有未经委托人允许擅自与委托人的利益相对人联系工作事宜的得3分，有此行为的不得分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 独立完成咨询任务，没有未经委托人允许擅自委托第三方从事咨询活动的得3分，有此行为的不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进度与质量处理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员签名 |  |  |  |  |  | 审批人员 |  |  |  |  | 评价日期 |  |  |  |  |  |  |

附件7：不可撤销履约保函

不可撤销履约保函（示范文）

保函编号：

致： （发包人的名称）  （下称“发包人”）

鉴于  （咨询人的名称与地址）  （下称“咨询人”），已保证按  （招标项目名称）  招标文件（招标编号：   ）及咨询合同（合同编号：   ）中规定的义务履行合同。

根据上述招标文件及合同规定，咨询人应向发包人提供一份金额为人民币（大写）   （￥     元）的不可撤销银行履约保函，作为咨询人履行上述合同的担保。

我方  （银行名称）  ，受咨询人的委托，作为连带责任保证人，无条件和不可撤销地同意在发包人提出因咨询人没有履行上述招标文件及合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，我方将在    个工作日内为发包人扣划金额不超过人民币（大写）     （￥    元）的保证金。

我方还同意，任何发包人与咨询人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函从上述合同签订之日起至项目服务完工验收合格并结算完毕后，经双方签字7天内保持有效内保持有效。

保证人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

联系电话：

地址：

日期：

注：1、本保函应由银行支行及以上的银行机构开具，并加盖公章或保函专用章，对于保证人的业务章、合同专用章等发包人将不予认可；

2、本保函必须按上述格式、内容等要求开具，否则发包人将不予接收。

附件8：公证书

公证书（示范文）

（ ）××字第××号

兹证明××××（银行全称）法定代表人（或法定代表人的代理人）×××于××××年×月×日，在××（签约地点或本公证处），在我的面前，签署了前面的编号为××××的《不可撤销履约保函》。

经查，履约保函上的签字、印章属实。

中华人民共和国××省××市（县）公证处

公证员 （签名）

××××年×月×日

- 投标文件格式

第一部分 资格证明文件（单独编制装订成册，单独封装）

  - 投标人资格声明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本公司参加                      （项目名称）(项目编号：         )的招标活动，并声明：

- 本公司为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本招标项目的招标活动。

本公司（企业）承诺在本次招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件。

（相关证明文件附后）

投标人名称（盖章）：

日期：

附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件。

- 符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件（如有）。

第二部分  价格文件（单独装订成册）

  - 开标一览表

项目名称：

招标编号：

单位：/

| 内容 | 工程造价咨询服务收费系数 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东莞市湾区国际制造中心总部预算审核 | 大写： 小写： | % | 工程造价咨询服务收费系数的有效区间：≤0.72，保留小数点后两位 |

注：

1、投标总报价包括招标文件要求全部货物及服务所需的费用、履行合同所有相关内容所需的费用、国家规定的所有税费及其他一切隐含或不可预见的费用。

2、投标人自行对本服务项目范围内的现场及周边环境进行踏勘，收集相关资料，并承担由此所发生的费用以及责任、风险。

3、最终工程造价咨询费结算价以经招标人审定的施工图预算作为收费基数，按招标文件第五篇合同附件4的计费标准计算的费用乘以中标工程造价咨询服务收费系数计算。

4、在合同期间，工程造价咨询服务收费系数不随国家政策或法规、标准、市场因素及招标数量的变化而进行调整。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

第三部分 商务文件

  - 投标函

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

根据贵方                      （项目名称）(项目编号：    )的投标邀请，我方    （投标人名称）  作为投标人正式授权　　（授权代表全名，职务）   代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）资格证明文件【一份】（按招标文件要求的内容编制）；

（2）投标文件【含商务文件、技术文件和价格文件，正本一份，副本   份】；

（3）唱标信封【一份】（含电子文件）；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为    的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后 90 日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

  - 投标承诺书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

我方     （投标人名称）   已完整阅读了                      （项目名称）(项目编号：   )招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

  - 法定代表人身份证明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本证明书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  为本公司的合法代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

  - 法定代表人授权委托书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签名的   （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代表人，就贵中心所代理的                      （项目名称）(项目编号：   )的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)

被授权人身份证（正反面）复印件

  - 投标人基本情况表

- 公司基本情况

1、公司名称：                         电话号码：

2、地    址：                         传    真：

3、注册资金：                         企业类型：

4、开户名称：

开户银行：

银行账号：

5、公司简介

（自行描述）

6、投标人获得的资质证书、认证证书、获奖证书、荣誉证书等

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

  - 投标人业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、 联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相应材料（如有）。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

  - 投标人财务状况表

【价格单位：（人民币）万元】

| 年 度 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 年营业额（万元） | 年净利润（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供相应材料（如有）。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

  - 合同条款偏离表

| 招标文件条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“合同条款”，如实地说明已对招标文件“合同条款”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）如投标人差异内容较多可另附页说明。

3）如投标人对“合同条款”全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

4）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

  - 投标保证金汇入情况说明

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本单位已按                      （项目名称）(项目编号：    )的招标文件要求，于    年    月    日前以    （付款形式）  方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：         省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

  - 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

第四部分 技术文件

  - 技术偏离表

| 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“用户需求书”，如实地说明已对招标文件“用户需求书”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件“用户需求书”的内容并对招标人所需的服务要求作全面响应，投标人必须承担完成“用户需求书”所描述内容的义务。

3）如投标人差异内容较多可另附页说明。

4）如投标人对“用户需求书”的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

5）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

  - 拟安排本项目技术人员情况表

项目负责人管理经验和资质情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事该行业年限 |  |  |
| 具有认证资格 |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  | 项目名称 | 规模 | 竣工日期 | 项目质量 |  |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

拟派驻本项目技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

  - 技术方案

投标人根据用户需求书编写。

  - 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

第五部分 唱标信封（单独编制装订成册，单独封装）

唱标信封内装（内容务必与投标文件正本一致）：

- 投标函加盖投标人公章；

- 开标一览表加盖公章；

- 法定代表人证明书加盖公章；

- 法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人投标的除外）；

- 投标保证金汇入情况说明（含银行汇款凭证）加盖公章；

- 投标文件电子文件（签字、盖章后的投标文件（含资格证明文件、商务文件、技术文件和价格文件、唱标信封）PDF格式扫描版和word版电子文件, 可采用光盘介质或U盘装载）。